**LYON SPORT METROPOLE TENNIS**

**PLAN D’ACTIONS 2020-2021**

**Mise à jour le 1/12/20**

1. **Informations diverses au 28/11/20**

* Reprise de l’école de tennis le samedi 28/11 et reprise de l’activité à l’extérieur
* Prochaine étape : autorisation de jouer à l’intérieur pour les jeunes au 15/12 ; puis au 20/01/2021 pour les adultes
* Organisation de l’école de tennis à Noel (le 23/12) et pendant les vacances de février et de paques à prévoir
* Reprise des compétitions : pas avant février 2021
* Anybuddy : passer à 20€
* Tshirt LSM : Roberto lance un mail aux responsables des équipes pour avoir combien de T-shirt commander. Cout : 15€ à la charge des joueurs, le reste pour le club. Commande à faire partir avant les fêtes idéalement
* Bilan des adhésions à faire : Serge
* Plan de communication : commencer à réfléchir pour les évènements à venir au printemps : France

**2 – Travaux d’entretien des sites - suivi**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRAVAUX | Détail | RESPONSABLE | | Planning prévisionnel | | avancement | Budget final |
| Remplacement des moteurs de la BULLE  budget prévisionnel  4 800€ | Moteurs électriques en fin de vie | | **Richard** | | **Début 2021** | Devis à demander. Prévoir une protection / rats |  |
| Nettoyage, réparation et peinture des courts de tennis | budget prévisionnel 19 000€  Nettoyage et dé moussage annuel des courts pour entretenir leur porosité  Reprise des fissures sur les courts 1 et 6 à gerland  Peinture de 3 courts à gerland (courts 2, 3 et 4)  Reprise des poignées pour l’entrée dans les courts | | **Richard** | | **Mars/avril 2021** | Devis à demander |  |
| Reprise complète des lampes intérieures et extérieures site de gerland : budget prévisionnel 38 000€  Reprise sur Parilly ? | Intervention avec nacelle. Cout global | | **Richard + Elisabeth** | |  | Relancer + autre devis à demander pour monter le dossier de subvention |  |
| Entretien annuel des équipements ; budget prévisionnel de 5 600€ | nettoyage des courts sous la bulle  Nettoyage végétation autour des courts 1, 6 et 10, enlèvement des grandes tiges  Réparation des poignées portes des courts extérieurs (6)  Remise en état des vestiaires et des douches, changement des poubelles | | **Richard / Serge** | |  |  |  |
| Etude et travaux pour l‘amélioration du club house et des abords : budget prévisionnel  5 000€ | Etude d’aménagement intérieur, reprise de la clôture autour de l’espace club-house, travaux d’amélioration courante | | **Elisabeth + ?** | |  |  |  |
| Grillages soulevés sur les courts 2, 6 et 10 et aplati au-dessus du court 3 |  | |  | |  | Voir ce qu’on peut faire |  |
| Travaux pour le club-house : dossier complet à monter pour la Ville | Rédiger un dossier de présentation du club, de l’historique avec FLM et la ville , de présentation des besoins et de l’avant projet pour le club house + volet sécurisation à développer | | **Laurence + Elisabeth** | | **Janvier ?** |  |  |

**3 –** **Organisation de manifestations - suivi**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manifestation | Détail | RESPONSABLE | Planning prévisionnel | avancement | Budget final |
| Métropole Vacances sportives, découverte du Tennis : budget prévisionnel : 8000 € | * stage de découverte du Tennis pendant l’été avec le dispositif Métropole Vacances Sportives (MVS) * Lieu : sur les 2 sites * Public concerné : MJC, particuliers. 114 jeunes ont pu faire les stages cet été | Elisabeth + Lucie pour Parilly, Eric pour gerland | 4 semaines en juillet et 1 semaine en aout  A refaire à Pâques 2021 ? |  |  |
| Tournoi OPEN Sénior de juillet 2020. Budget prévisionnel : 3500 € | * Gerland * Public : joueurs Hommes et femmes licenciés. 176 inscrits H, 4 F | Serge + Marcel | du 4 juillet au 30 juillet 2020.  Relance pour 2021 pour avoir un Open femmes ? |  |  |
| Tournoi OPEN vétérans de septembre 2020. Budget prévisionnel : 3500 € | Gerland  Public : joueurs Hommes licenciés. | Serge + Roberto | du 14 septembre au 10 octobre |  |  |
| Finales nationales en coupe CAREN et BEUST à Arcachon en septembre 2020 | 10 joueurs des équipes hommes et mixtes | Marcel + Roberto | du 20 au 27 septembre 2020 |  |  |
| Tournoi jeunes, plateau |  | Eric | printemps | Dates à définir au printemps |  |
| Raquette FFT ados | 1 groupe de 4 ados filles | Cvetancka avec cédric | Février/mars | 16/12/2020 pour inscription |  |
| Raquettes FFT femmes | 1 groupe de 4 à 5 femmes NC à 30/4 | Cvetancka avec Elisabeth | Février/mars | 16/12/2020 pour inscription |  |
| Tournoi salade début octobre à Parilly | Tournoi découverte | France avec Joce et Kiki | Reporté au printemps |  |  |
| tournoi de coinche en novembre à gerland, |  | Serge et Michel | Reporté en février/mars |  |  |
| Tournoi interne jeunes et adultes |  | Alexandre et serge | A faire entre février et avril | Organisation à engager |  |
| Animation spécifique jeunes filles ? |  | Cédric avec Cvetancka |  | A coupler avec Raquettes FFT ados |  |
| Animation Noel ? |  | Eric et Cédric |  | Difficile avec le COVID |  |
| Tournoi doubles à Parilly |  | France | Avril à juin 2021 |  |  |
| Animation spécifique 50 ans de LSM |  | France | Juin 2021 |  |  |
| repas dansant au club en janvier pour fêter la nouvelle année |  |  | Fin janvier 2021 ? |  |  |

**Prochaine réunion : en janvier 2021 !**